Водоснабжение

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения г.Владимира на 2011-2013 г.г. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 16.11.2011 |
| Цели инвестиционной программы | Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), развития муниципальных систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшения экологической ситуации на территории г.Владимира |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Совет народных депутатов г.Владимира |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Владимира |
| Сроки начала и окончания реализации | 2011-2013 годы |

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2011 год, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция водовода по ул. Разина Ø500 мм L=200 п.м. | 3 400,0 | Надбавка к тарифу |
| Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 68 500 | Плата за подключение |
|  | Потребность в финансовых средствах на 2012 год, тыс.руб. |  |
| Проведение проектно изыскательских работ | 9 600,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство водовода по ул. 8-е Марта Ø 125 мм L= 90 п.м. | 700,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация оборудования станции 1-го и 2-го подъема | 5 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация блоков фильтров очистных сооружений 2-го подъема | 3 300,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация фильтра №5 блока №1 | 2 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация фильтра №7 блока №1 | 2 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизации реагентного хозяйства | 3 400,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация системы промывки фильтров | 2 300,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 20 500,0 | Плата за подключение |
|  | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс.руб. |  |
| Строительство водовода Ǿ 1000 мм L=5200 п.м.(1этап) | 192 300,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство водовода от Судогодского водовода до мкр. Никулино со строительством РЧВ и станции повышения давления ( ПИР) | 1 900,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация оборудования станции 1-го и 2-го подъема | 5 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация фильтра №13 блока №2 | 2 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизация фильтра №11 блока №2 | 2 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Модернизации камер реакций блока №1 очистных сооружений | 2 300,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство сетей водоснабжения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов (приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 34 000,0 | Плата за подключение Бюджетное финансирование |

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка | Качество Надежность Эффективность | Соответствие СанПин Бесперебойная подача услуги Развитие систем коммунальной инфраструктуры |

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка | 92,257 | Плата за подключение |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка | 5362,495 | Плата за подключение |

Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| нет | нет |

Водоотведение

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа МУП г.Владимира «Владимирводоканал» по развитию систем водоотведения города Владимира на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 16.11.2011г. |
| Цели инвестиционной программы | Повышение качества производимых услуг, развитие муниципальных систем водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории г.Владимира |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Совет народных депутатов г.Владимира |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Управление жилищно-коммунального хозяйства г.Владимира |
| Сроки начала и окончания реализации | 2011-2013 годы |

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2011 год, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Строительство тоннеля глубокого заложения | 31 100,0 | Плата за подключение |
| Строительство сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов( приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 45 400,0 | Плата за подключение |
|  | Потребность в финансовых средствах на 2012 год, тыс.руб. |  |
| Строительство сетей водоотведения по ул. 8 Марта Ø 150 мм L=170 п.м. | 1 200,0 | Бюджетное финансирование |
| Переключение стоков от мкр.Турбаза «Ладога» на КНС жилого комплекса ООО ТД «МРГ» ул.Сосновая д.88а | 1 800,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б-Нижегородская до ОСК города Владимира Ø1200 мм L= 2100 п.м.(в т.ч. ПИР) | 5 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Семашко до ул. Усти на ЛабеØ1400 мм L=2300 п.м.(в т.ч. ПИР) | 3 100,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов( приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 32 400,0 | Плата за подключение Бюджетное финансирование |
|  | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс.руб. |  |
| Реконструкция аэротенка №2 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотизации и модернизацией воздуходувного оборудования | 43 700,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б-Нижегородская до ОСК города Владимира Ø1200 мм L= 2100 п.м.(в т.ч. ПИР) | 62 200,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство части Ново-Лыбедского коллектора от ул. Семашко до ул. Усти на ЛабеØ1400 мм L=2300 п.м.(в т.ч. ПИР) | 71 600,0 | Бюджетное финансирование |
| Строительство сетей водоотведения от границ земельных участков до муниципальных сетей для подключения вводных объектов( приложение к постановлению администрации города Владимира от 02.09.2011 №2163) | 34 300,0 | Плата за подключение Бюджетное финансирование |

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка | Качество Надежность Эффективность | Соответствие СанПин Бесперебойная подача услуги Развитие систем коммунальной инфраструктуры Улучшение экологической ситуации города |

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс.руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка | 68,770 | Плата за подключение |
| 4 | Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка | 522,194 | Плата за подключение |

Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| нет | нет |