Муниципальное унитарное предприятие

«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ   О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА

№ 49  от 15.10.2014г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель  Закупочной комиссии

_____________ П. Г. Сумкин

« 15 »  октября   2014 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору  МУП «Владимирводоканал»   Семихатову С.Е. заключить договор  на выполнение работ по «Строительству наружных сетей водопровода, канализации и очистных сооружений с КНС. Внеплощадочные сети – водопровод – перемычка между муниципальными водоводами Д=800 мм. и Д=300 мм. по адресу: г. Владимир, ул. П. Осипенко, 65» с единственным подрядчиком ООО «Комплектстроймонтаж Регион 33» на основании                 п.п.15 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал»  (возникновение потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым предприятие является подрядчиком)    на следующих условиях:

▪ Цена договора: 12 616 230,04 рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 924 509,67 рублей.

# ▪ Количество выполняемых работ: 880 м. (согласно локальному сметному расчету) их них: наружные сети водопровода Д=300 мм. – 700 м.; хозяйственно-пожарный водопровод Д=250 мм. – 180 м.

▪Срок выполнения работ:  начало выполнения работ: с даты подписания договора; окончание работ: по 25.12.2014 г. с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

▪ Срок и порядок оплаты работ: оплата производится  в безналичной форме в следующем порядке:

- авансовый платеж (20%) – в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора;

- окончательный расчет (80%) – в течение 20 рабочих дней после подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки  о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

▪ Условия выполнения работ: работы  должны соответствовать  СНиП 3.05.04-85.

▪ Место выполнения работ: г. Владимир, ул. П. Осипенко, д. 65.

▪ Срок исполнения договора: с момента заключения договора до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Протокол вела:  секретарь Закупочной комиссии,

специалист тендерного отдела

Ионова Н.Н.